## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เรื่อง  ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

******************************

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,904,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง 95,200.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,647,000.-  บาท  (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง 132,350.-  บาท   (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- .โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 571,200.-  บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

-  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวงเงินไม่น้อยกว่า  794,100.- บาท

(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/และเป็นผลงาน.................................

-2-

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน     ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ             ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องตนในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

7. นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : g-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า

ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายในวันที่ 28  ธันวาคม 2559   ระหว่างเวลา  10.00 น.

ถึงเวลา12.00 น. ณ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่มอญ  หมู่ที่  1  ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายในวันที่  28  ธันวาคม 2559  ระหว่างเวลา  13.00 น.

ถึงเวลา15.00 น. ณ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวโล๊ะ  หมู่ที่  3  ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

/การดูสถานที่........................

-3-

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่   10 เดือน มกราคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ลาว  (ชั้น 2)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  16  มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงรายและกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  23  มกราคม 2560

1.  โครงการที่ 1  เวลา  09.00 น.  – 09.30 น.

2.  โครงการที่ 2  เวลา  09.35 น.  – 10.05 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท

(สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   ระหว่างวันที่   20  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559 ถึงวันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559   ในวันและเวลาทำการ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางทางโทรศัพท์หมายเลข     0-5367-3657  ต่อ 14   ในวันและเวลาราชการ   หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.buasalee.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559

(นายชาติ  สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E 3/ 2560

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน  1  ป้าย

2.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน  1  ป้าย

ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ลงวันที่  20 ธันวาคม  2559

---------------------

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,904,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

2.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,647,000.-  บาท  (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑	แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒	แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓	แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๔	หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๕	แบบสัญญาจ้าง

/1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน...............

-2-

๑.๖	แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑)	หลักประกันซอง

(๒)	หลักประกันสัญญา

(๓)	หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔)	หลักประกันผลงาน

๑.๗  สูตรการปรับราคา  (K)  งานอาคาร

ใช้สูตรค่า   K   =  0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So

๑.๘	บทนิยาม

(๑)	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒)	การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๙	แบบบัญชีเอกสาร

(๑)	บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒)	บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒.	คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า

1.  โครงการที่  1  จำนวน 571,200.-  บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.  โครงการที่  2  จำนวน 794,100.-  บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   เชื่อถือ

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่าย.............................

-3-

2.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.	หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑	ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)	ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)	ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ    จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒)	ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)	ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔)  แนบเอกสารอื่น ๆ ดังนี้

หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

(๕)	บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒	ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)	หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์
จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๓)	หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๔)	สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕)	บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)										(๖)	แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๗)	บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

/4.การเสนอราคา............................

-4-

๔.	การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา

ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า

1.  โครงการที่  1  จำนวน  160   วัน

2.  โครงการที่  2  จำนวน  160  วัน

นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน

1.  โครงการที่  1  จำนวน  160   วัน

2.  โครงการที่  2  จำนวน  160  วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   ให้เริ่มทำงาน

๔.4 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการประมูล

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1

บ้านแม่มอญตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

บ้านหัวโล๊ะ   ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E.3/2560”  โดยยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ

ในวันที่   10  เดือน มกราคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ลาว  (ชั้น 2)

อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

/เมื่อพ้นกำหนดเวลา........................

-5-

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูล  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ ละรายว่า  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ

๑.๘ (๑)  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวาง			การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗	ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)	ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2)	ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(3)	ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น

1.  โครงการที่  1  จำนวน  1,904,000.-  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

2.  โครงการที่  2  จำนวน  2,647,000.-  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/ราคาที่เสนอ.................

-6-

(4)	ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(5)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ

1.  โครงการที่  1  จำนวน 3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน)

2.  โครงการที่  2  จำนวน 5,000.-  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละตามรายการข้างต้น  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗)	ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕.	หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.  โครงการที่  1  จำนวน    95,200.-  บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.  โครงการที่  2 จำนวน  132,350.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑  เงินสด

๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี” โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ       ๑.๖ (๑)

๕.๕	พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ   ผู้ค้ำประกันภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา  ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑	ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

/6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอ...............................

-7-

๖.๒		หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน	การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ  ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล      จ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  เท่านั้น

๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)	ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(๒)	เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖		ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

/การทำสัญญาจ้าง.................................

-8-

๗.	การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑	เงินสด

๗.๒	เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๗.๓	หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ     ๑.๖ (๒)

๗.๔	หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕	พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 1  แบ่งการ

แบ่งงวดงาน แบ่งออกเป็น 5 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน

ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  บ้านแม่มอญ  หมู่ที่ 1  สถานที่ดำเนินการบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,904,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
		งวดที่ 1 จ่ายเงิน (10 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 190,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- กำหนดขอบเขต ปักผัง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ปรับพื้นที่  รื้อถอนลาน คสล. วัสดุต่างๆที่กีดขวางงานก่อสร้าง  ตามความเห็นของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
		- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา ตามแบบเลขที่ 911004 จำนวน 1 จุด และรายงานผลการทดสอบดิน โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรองให้ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ
		- โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 412002 เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ
		- ถังน้ำใสขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111020 ตอกเข็ม (ถ้ามี) งานเทคอนกรีตพื้นถัง แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ  30 วัน

/งวดที่ 2..........................

-9-

งวดที่ 2  จ่ายเงิน (15%) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 285,600.-บาท

(สองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		 - โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 412002 คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงหลังคา แล้วเสร็จ
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1211007 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง เสริมเหล็กพนังถังแล้วเสร็จ
		- ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111020 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง  เสริมเหล็กผนังถัง เข้าแบบ เทคอนกรีต แล้วเสร็จ
		- หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111015 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงงานแล้วเสร็จ
		- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำ และทรายกรองน้ำ ตัวอย่างล่ะ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้ง แคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงวดงาน
			ระยะเวลาประมาณ 30 วัน

งวดที่ 3  จ่ายเงิน (20 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  380,800  .- บาท
(สามแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412002 ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน 
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ 1211007 ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน 
		- ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111020 เทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังต้องฉาบปูน 
		- หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111015 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและตามชั้นที่ 1,2,3 คานก้นถัง หอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน ทาสีแล้วการประสานระบบท่อต่างๆ
		- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ บน.1 ชร0089 ขุดวางได้ 50 %  ของปริมาณงาน
		- ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขตหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ ศูนย์ได้ออกแบบไว้แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ 30 วัน

งวดที่ 4  จ่ายเงิน (25 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  476,000.- บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412002 ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน – ทาสี
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ 1211007 ก่อสร้างฉาบปูน – ทาสี
		- ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111020 เทคอนกรีตแล้วเสร็จ  ฉาบปูน – ทาสี  แล้วเสร็จ
		- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ บน.ชร 0089 ขุดวางแล้วเสร็จ
		- งานหอถังสูง 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111015 ฉาบปูน ทาสี ประสานท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ   40  วัน

/งวดที่ 5...........

-10-

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (30 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน571,200.- บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412002 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม.ตามแบบเลขที่ 1211007 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. ตามเลขที่ 2111020 แล้วเสร็จทุกประการ
		- หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111015 แล้วเสร็จทุกประการ
				- ป้ายบอกระดับน้ำตามแบบเลขที่ 991001 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
		- รั้ว – ประตูรั้ว ป้ายการประปาตามแบบเลขที่ 921006 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ประสานท่อระหว่างระบบตามแบบเลขที่ 911004,911007 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลตามแบบเลขที่ 911006,911007 รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
		- ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ 911004,911006 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดินสายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ
		- ประสานท่อภายในโรงสูบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งและตู้ควบคุม ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ระบบจ่ายน้ำยาคลอรีน ตามแบบเลขที่911006 รายการเฉพาะแห่งติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น 60 % ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการ
		- รางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ บน.1ชร0089 และ 911001 วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทุกประการ
		- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง สารละลายเหล็กในน้ำ และเครื่องมือประจำการ ตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ
		- ทำการทดสอบการสูบจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
		- ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ
			ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  30  วัน
		  รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ  160  วัน

/2.  โครงการก่อสร้างระบบประปา.............................

-11-

การแบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3

แบ่งออกเป็น 5 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน

ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  บ้านหัวโล๊ะ  หมู่ที่ 3  สถานที่ดำเนินการบ้านหัวโล๊ะ  หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,647,000.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
		งวดที่ 1 จ่ายเงิน (10 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 264,700.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- กำหนดขอบเขต ปักผัง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ปรับพื้นที่  รื้อถอน วัสดุต่างๆที่กีดขวางงานก่อสร้าง  ตามความเห็นของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
		- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา ตามแบบเลขที่ 911004 จำนวน 1 จุด และรายงานผลการทดสอบดิน โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรองให้ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ
		- โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 412003 เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ
		- ถังน้ำใสขนาดความจุ 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) งานเทคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ  30 วัน

งวดที่ 2  จ่ายเงิน (15%) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 397,050.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		 - โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 412003 คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงหลังคา แล้วเสร็จ
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1211010 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง เสริมเหล็กพนังถังแล้วเสร็จ
		- ถังน้ำใสขนาด 10 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง  เสริมเหล็กผนังถัง เข้าแบบ เทคอนกรีต แล้วเสร็จ
		- หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111030 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงงานแล้วเสร็จ

/-จัดส่งตัวอย่าง...............

-12-

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำ และทรายกรองน้ำ ตัวอย่างล่ะ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้ง แคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงวดงาน
			ระยะเวลาประมาณ 30 วัน

งวดที่ 3  จ่ายเงิน (20 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  529,400  .- บาท
(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412003 ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน 
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ 1211010 ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน 
		- ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111030 เทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังต้องฉาบปูน 
		- หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111030 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและตามชั้นที่ 1,2,3 คานก้นถัง หอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน ทาสีแล้วการประสานระบบท่อต่างๆ
		- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ บน.1 ชร008 ขุดวางได้ 50 %  ของปริมาณงาน
		- ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขตหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ ศูนย์ได้ออกแบบไว้แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ 30 วัน

งวดที่ 4  จ่ายเงิน (25 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  661,750.- บาท
(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้างผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412003 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมุง หลังคา ฉาบปูน – ทาสี
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ 1211017 ก่อสร้างฉาบปูน – ทาสี
		- ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2111100 เทคอนกรีตแล้วเสร็จ  ฉาบปูน – ทาสี  แล้วเสร็จ
		- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ บน.ชร 008 ขุดวางแล้วเสร็จ
		- งานหอถังสูง 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111030 ฉาบปูน ทาสี ประสานท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
			ระยะเวลาประมาณ   40  วัน

/งวดที่ 5........

-13-

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (30 %) ของราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  794,100.- บาท

(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ดังนี้
		- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 412003 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.ตามแบบเลขที่ 1211010 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. ตามเลขที่ 2111100 แล้วเสร็จทุกประการ

- หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111030 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ป้ายบอกระดับน้ำตามแบบเลขที่ 991001 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
		- รั้ว – ประตูรั้ว ป้ายการประปาตามแบบเลขที่ 921006 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ประสานท่อระหว่างระบบตามแบบเลขที่ 911004,911007 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลตามแบบเลขที่ 911006,911007 รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
		- ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ 911004,911006 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดินสายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ
		- ประสานท่อภายในโรงสูบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งและตู้ควบคุม ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ระบบจ่ายน้ำยาคลอรีน ตามแบบเลขที่911006 รายการเฉพาะแห่งติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น 60 % ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการ
		- รางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001 แล้วเสร็จทุกประการ
		- ท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ บน.1ชร008 และ 911001 วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทุกประการ
		- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง สารละลายเหล็กในน้ำ และเครื่องมือประจำการ ตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ
		- ทำการทดสอบการสูบจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
		- ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ
			ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  30  วัน
		  รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ  160  วัน

/9. อัตราค่าปรับ...........

-14-

๙.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้รับมอบงาน กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1

บ้านแม่มอญตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำกระทรวง

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

บ้านหัวโล๊ะ   ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ เท่านั้น

“การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ ได้อนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและได้รับอนุมัติลดปริมาณงานแล้วเท่านั้น  สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง”

1.ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1

บ้านแม่มอญตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น    1,904,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

- ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

บ้านหัวโล๊ะตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,647,000.-  บาท  (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑)	แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

/(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ...............

-15-

(๓)	ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงิน

ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑1.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

๑2. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้  ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา  สำหรับการจัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3.  การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด  30 วันนับถัดจากวันที่ผู้จ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไป  หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

4.  การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้าง  และสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคา  ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P  =  (Po)  x  (K)

กำหนดให้  	P  =  ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K  =  ESCALATION  FACTOR

ที่หักด้วย 4%  เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ESCALATION FACTOR K

/โดยโครงการก่อสร้างครั้งนี้......................

-16-

โดยโครงการก่อสร้างครั้งนี้ ใช้สูตรงานอาคาร

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

1.  การคำนวณ ค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปีที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2.  การคำนวณ ค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3.  การคำนวณค่า K  กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)  เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4.  ให้พิจารณาเงินเพิ่ม  หรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับ  ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K  ในเดือนเปิดซองสอบราคามากกว่า 4% ขึ้นไป  โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K       ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าค่า K  ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ  ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

13.1  ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง

13.2  วิศวกรโยธา หรือ วิศวกรก่อสร้าง

14.  เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการการจ้างงานในชนบท

กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

14.1  ให้มีการจ้างงานราษฎรจากบัญชีผู้ว่าจ้างเป็นลำดับแรก หรือแรงงานท้องถิ่นจำนวนตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบฯ ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นางชญาดา  ตรงต่องาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่   20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559

แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล

๑.	ข้าพเจ้า........................................................อยู่เลขที่............................ถนน.....................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................................โทรศัพท์..............................โดย...................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ 
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)                 เลขที่.......................................โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒.	ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.	คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีร้องขอ

๔.	กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี..............................................................................ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลจ้าง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...........วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕.	ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑	ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒	มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ.......................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ...............ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

/ หากข้าพเจ้า...

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้       ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด               ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๖.	ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗.	เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.............................................................................เพื่อเป็นหลักประกันซอง
เป็นจำนวนเงิน......................บาท(.......................................................................) มาพร้อมกันนี้

๘.	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด                    หรือตกหล่น

๙.	การยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ....................

ลงชื่อ	....................................................................

(...................................................................)

ตำแหน่ง	.....................................................................

ประทับตรา    (ถ้ามี)