เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1 /2558

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี   ลงวันที่  13    ตุลาคม  2557 ****************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6  สถานที่ดำเนินการบ้านต้นยาง หมู่ที่ 6  ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   จำนวน 1  โครงการ  งบประมาณ  3,647,000.-บาท (-สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด   ดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1  แบบรูปและรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4   แบบสัญญาจ้าง

1.5  แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

1.6  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

1.7  บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.8    แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2.  มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ

บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้

มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ   1.7

-2-

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

2.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,823,500.-     บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

  - ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแบบแปลน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- แผนการทำงานรวมทั้งแผนเวลาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุแหล่งที่มาของ

วัสดุ สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.8 (1)

  - ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

-3-

- หลักประกันซอง ตามข้อ 5

- สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4.  การเสนอราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วย          ทุกแห่ง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

4.3  ผู้เสนอราคาต้องกำหนดราคาที่ยืนราคาไม่น้อยกว่า       120       วัน   นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการจ้างก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4.5  ก่อนยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.6  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการในวันที่  31  ตุลาคม  2557   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว (ชั้น 2)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

-4-

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา    ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2557 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  เวลา 14.00 – 10.30  น.

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอรคาภายในวันเดียวกัน วันแต่คณะกรรมการพำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยงายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วน

ตำบล จะต้องปฏิบัติดังนี้

-5-

1.  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

2.  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

3.  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 3,647,000.-บาท (-สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

4.  ราคาที่จะเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้ง ปวงไว้ด้วยแล้ว

5. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

6. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว  จะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ   7,300  บาท   จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  7,300  บาท   จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

7.     ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา   และเมื่อการประมูลเสร็จแล้ว  จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรองกับราคาเสนอหลังสุด

8.     ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในอัตราค่าบริการ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 182,350.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

-6-

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เป็นเกณฑ์ตัดสิน

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้จะเสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง“องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว

-7-

จังหวัดเชียงราย” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้

เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ“องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6  ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 (2)  “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย”จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7.   การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน

ข้อ 1.3 กับ“องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน

ข้อ1.5 (2)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

  - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

-8-

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” จะจ่ายเงินค่าจ้าง

โดยแบ่งออกเป็น     3      งวด  ดังนี้

งวดที่  1  จ่ายเงิน    (20%)  ของราคาค่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จดังนี้

-  ปักผัง  กำหนดขอบเขต  ตำแหน่ง  ระยะ  ถ่ายระดับ  ถมดิน  (ถ้ามี)  แล้วเสร็จ

-  ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน  บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา  ตามแบบเลขที่ 911004   จำนวน  1  จุด  และรายงานผลการทดสอบดิน  โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง  เป็นผู้รับรองให้     คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ

-  โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่  412003  เทคอนกรีตฐานราก  ตอม่อ  คานคอดิน  ติดตั้งเสา  โครงหลังคา  แล้วเสร็จ

-  ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่  1141010  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  เทคอนกรีตพื้นก้นถัง  เสริมเหล็กพนังถังแล้วเสร็จ

-  ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่  2111100  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  เทคอนกรีตพื้นก้นถัง  เสริมเหล็กพนังถังแล้วเสร็จ

-  หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่  3111030  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน  รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง  ทั้ง  4  ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง  และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงงานแล้วเสร็จ

-  จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำ  และทรายกรองน้ำ  ตัวอย่างละ  1  กิโลกรัม  พร้อมทั้ง        แคตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำบาดาล  เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง  เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จ  ก่อนส่งงวดงาน

ระยะเวลา  40  วัน  (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่  2   จ่ายเงิน  (30%)  ของราคาค่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้

-  โรงสูบน้ำ  ตามแบบเลขที่ 412003 ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องมุง  หลังคา  ฉาบปูน - ทาสี

-  ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม.ตามแบบเลขที่  1141010  ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน – ทาสี

-9-

-  ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่   211110  เทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน –ทาสี

-  หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  3111030  ตั้งแบบ  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีต  เสาและคานชั้นที่    1, 2, 3  คานก้นถัง , หอถัง  แล้วเสร็จ  ยกเว้นงานฉาบปูน – ทาสี  และการประสานระบบท่อต่าง ๆ

-  ระบบท่อส่งน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  บน.1ชร.0062  ขุดวางแล้วเสร็จ

-  ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก  รายการเฉพาะแห่ง  ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วน      ภูมิภาคในการติดต่อและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  และการขยายเขต  หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม

(ถ้ามี)  ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตามที่  ศูนย์ฯ  ได้ออกแบบไว้แล้วเสร็จ

ระยะเวลา  80  วัน  (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่  3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน  (50%)  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  ดังนี้

-  โรงสูบน้ำ  ตามแบบเลขที่  412003  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่1141010  แล้วเสร็จทุกประการ
-  ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  2111100  แล้วเสร็จทุกประการ

-  หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  3111030  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ป้ายบอกระดับน้ำตามแบบเลขที่  991002 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ

-  รั้ว-ประตูรั้ว ป้ายการประปาตามแบบเลขที่  921001  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานท่อระหว่างระบบตามแบบเลขที่  911002 911004  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดินตามแบบเลขที่  911006  รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ให้ความเห็นชอบ  พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ตามแบบเลขที่  4004/1  รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง  แล้วเสร็จ

-  ประสานระบบไฟฟ้า	ตามแบบเลขที่  911004  และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดินสายไฟฟ้า  จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ

-  ประสานท่อและอุปกรณ์ประปา ตามแบบเลขที่  911001  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานท่อภายในโรงสูบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอบโข่งและตู้ควบคุม ตามแบบเลขที่  911006  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ระบบจ่ายน้ำยาคลอรีน	ตามแบบเลขที่  911006  รายการเฉพาะแห่ง  ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน  พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีน  ความเข้มข้น  60 %   ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการฯ

-  รางระบายน้ำ  ตามแบบเลขที่  911001  911004  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ บน.1ชร0062  และ 911001  วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทุกประการ

-10-

-  ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง  สารละลายเหล็กในน้ำ  และเครื่องมือประจำการ  ตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ          เห็นชอบ  แล้วเสร็จ

-  ทำการทดสอบการสูบจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง  ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

-  ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ  รายการ  และสัญญา  แล้วเสร็จทุกประการ

ระยะเวลา  150  วัน  (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะกำหนดในอัตราร้อยละ    0.25  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      2     ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2558     จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ระบุวัตถุประสงค์)  ปีงบประมาณประจำปี 2558    แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงาน ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,647,000 บาท(สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-11-

ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

11.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  4.7(4)(5)(6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ  7  องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจำเป็นโดยที่ไม่ทำให้ “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ“องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย”

11.6 “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

P = {Po}  X  {K}

กำหนดให้   	P  =   ราคาต่อหน่วย  หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้  หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K =   Escalation Factor  ที่หักด้วย  4%    เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor  K หาได้จากหลักสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน

-12-

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

14.1  	ปวช.  หรือ ปวส.ช่างก่อสร้าง

14.2  	ปวช.  หรือ ปวส.  ก่อสร้าง    หรือโยธา

14.3  	ปวส. ช่างสำรวจ

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ).................................................					       (นางจิรัชยา  นามวงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่     13     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/8

การจ้างทำโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ลงวันที่    13  ตุลาคม  2557

*******************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6  สถานที่ดำเนินการบ้านต้นยาง หมู่ที่ 6  ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   จำนวน 1  โครงการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,647,000.-บาท (-สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2558 ไปแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ขอเพิ่มข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้

(1)  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับกรณี  ที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น  ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  เช่นในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ  จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มี  การปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน  จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ  และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด  90  วัน นับตั้งแต่วัน ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว  หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา  แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

-2-

(2)  ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้  P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน  ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

# งวดที่ 1,2 หมวดที่   1  งานอาคาร

งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เช่น  ที่ทำการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พักอาศัย  หอประชุม  อัฒจันทร์  ยิมเนเซียม  สระว่ายน้ำ  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  รั้ว เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย  แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ  ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร  เช่น ท่อปรับอากาศ  ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ  สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร  เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร  แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง  เช่น ลิฟท์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องสูบน้ำ  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร  ดินถม  ดินตัก  ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน  3  เมตร

ใช้สูตร  K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

-3-

ดัชนีก่อสร้างและค่า K

### ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์

K =  EXCALTION FACTOR

It =  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ACt =  ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLYETHYLENE ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-4-

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(3)  วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1.  การคำนวณค่า K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของ ปี  2530  เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2.  การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน  จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

- การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ  และ

กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)  ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข คงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4.  ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ  ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดซองราคามากกว่า 4%  ขึ้นไป  โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน  4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K  สูตรต่าง ๆ  ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือ ค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่ง จะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึงนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคำนวณเงินเพิ่ม ได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

# ตัวอย่างรายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K

งานอาคาร

- งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ  ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ MDB  ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ไฟฉุกเฉินงานประสานการไฟฟ้า  เป็นต้น

-  งานระบบประปาภายในบริเวณ  มิเตอร์น้ำ  เครื่องสูบน้ำ  อุปกรณ์ที่ใช้กับงานภูมิสถาปัตยกรรมเป็นต้น

-5-

-  รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ตู้ เป็นต้น

-  รายการครุภัณฑ์ของงานระบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ทำงานด้วยพลังไฟฟ้า หรือ กลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง  ลำโพง  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องโทรศัพท์  พัดลม        ถังก๊าส  ตู้ดับเพลิง เครื่องเติมอากาศ  เครื่องตรวจอาวุธ  ลิฟท์  บันไดเลื่อน  คอมพิวเตอร์  แทงค์น้ำ ถังบำบัดปฏิกูล ที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปเป็นต้น

- งานรื้อถอนอาคารตาง ๆ ปักฝัง สำนักงานชั่วคราว  บ้านพักคนงาน  นั่งร้านเป็นต้น

- งานทดสอบระบบต่าง ๆ  ทดสอบสภาพดิน ทดสอบเสาเข็ม  เป็นต้น

-  งานภูมิสถาปัตยกรรม  เช่น ปลูกหญ้า  จัดสวน  ปลูกต้นไม้  เป็นต้น

- งานรั้วลวดหนามที่ไม่มีคานคอนกรีต

- งานในหมวดค่าวัสดุใช้สอยอื่น ๆ

# หมวดที่   2   งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง  การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด – ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงานสำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น  ที่มีการควบคุม  คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดกำหนดวิธีการถม  รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือกล  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้  เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อน  ชลประทาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT ,EXCAVATINO,SUBBASE,SELECTED  MATERIAL,UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร	K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานหินเรียง  หมายถึง  งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ  โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย  ให้เต็มช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง  งานหินเรียง  ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 St/So

2.3  งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินทั่วๆ ไป  ระยะทางขนย้ายไป – กลับประมาณไม่เกิน  2  กิโลเมตร  ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ใช้สูตร  K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Et/Fo

-6-

# หมวดที่  3  งานทาง

3.1 งานผิวทาง  PRIME COAT ,TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.2  งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร  K = 0.30+ 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.3  งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด  (MELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ  (JOINT)  ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน  (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.5  งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE)	 งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพานรวมทั้งงาน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์  ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร  K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.6  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกั้นตลิ่ง หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT)  ท่อเหลี่ยมคอนกรีต  เสริมเหล็ก  (R.C.BOX CULVERT)  หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

## ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So

  - งานโครงสร้างเหล็กหมายถึงสะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนนโครงเหล็กสำหรับ

ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟ้าแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน์หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  K=0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

-7-

# หมวดที่  4  งานชลประทาน

4.1  งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ  ได้แก่ท่อระบายน้ำ  น้ำตก  รางเท  สะพานน้ำ  ท่อลอด  ไซฟอน  และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่  เช่น  ฝาย  ทางระบายน้ำล้น  หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน  เป็นต้น

ใช้สูตร   K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So

4.2  งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ  เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ  ได้แก่ ท่อส่งน้ำ  เข้านา  ท่อระบายน้ำ  ประตูระบายน้ำ  อาคารอัดน้ำท่อลอดและอาคารชลประทาน  ชนิดต่าง ๆ  ที่มีบานระบายน้ำ  แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชนิดต่าง  ๆ ชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่  ชลประทานขนาดใหญ่  เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น  หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน  เป็นต้น

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So

4.3  งานบานระบาย  TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึงบานระบายเหล็กเครื่องกว้านและโครงยกรวมทั้ง  BULK HEAD GATE  และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร  K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go

4.4  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง  เหล็กเส้น ที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก  ANCHOR BAR ของงานฝาย  ทางระบายน้ำล้น  หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน  ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร  K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So

4.5  งานคอนกรีตไม่รวมหล็กและคอนกรีตดาดคลอง  หมายถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝายทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

-8-

4.6  งานเจาะ  หมายถึง  การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า  48 มิลลิเมตร ในชั้นต้น หินผุหรือหินที่แตกหัก  เพื่ออัดฉีดน้ำปูนและให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

4.7  งานอัดฉีดน้ำปูนค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลดให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์  ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  กับเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

# หมวดที่  5   งานระบบสาธารณูปโภค

5.1  งานวางท่อ  AC และ PVC

5.1.1  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo

5.1.2  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ  AC  และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo

    - ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ  PVC  และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo +0.40 PVCt/PVCo

5.2  งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ  HYDENSITY  POLYETHTYLENE

5.2.1  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน  TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ  HYDENSITY POLYETHYLENE  และ หรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 Pet/Peo

5.3  งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน  SECONDARY  LINING

ใช้สูตร  K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4  งานวางท่อ  PVC  หุ้มด้วยคอนกรีต

-9-

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo

5.5  งานวางท่อ  PVC  กลบทราย

ใช้สูตร  K = 0.25+0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6  งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร  K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้  ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7  งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1  งานติดตั้งเสา  โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์  ไฟฟ้าสถานีย่อย  สำหรับงานติดตั้ง  เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์   ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY  WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย  หมายถึง  เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo

5.7.2  งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo

5.7.3  งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร  K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So

5.8  งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1  งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So

## ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9  งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน  69 – 115 KV.

5.9.1  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

5.9.2  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo

-10-

ดัชนีก่อสร้างและค่า K

### ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์

K =  EXCALTION FACTOR

It =  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-11-

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ACt =  ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLYETHYLENE ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-11-

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า  ในเดือน ที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(3)  วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1.  การคำนวณค่า K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของ ปี  2530  เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2.  การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน  จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3.  การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ  และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)  ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข คงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4.  ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ  ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดซองราคามากกว่า 4%  ขึ้นไป  โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน  4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K  สูตรต่าง ๆ  ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือ ค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่ง จะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึงนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคำนวณเงินเพิ่ม ได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

# ตัวอย่างรายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K

งานอาคาร

- งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ  ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ MDB  ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ไฟฉุกเฉินงานประสานการไฟฟ้า  เป็นต้น

-  งานระบบประปาภายในบริเวณ  มิเตอร์น้ำ  เครื่องสูบน้ำ  อุปกรณ์ที่ใช้กับงานภูมิสถาปัตยกรรมเป็นต้น

-12-

-  รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ตู้ เป็นต้น

-  รายการครุภัณฑ์ของงานระบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ทำงานด้วยพลังไฟฟ้า หรือ กลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง  ลำโพง  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องโทรศัพท์  พัดลม        ถังก๊าส  ตู้ดับเพลิง เครื่องเติมอากาศ  เครื่องตรวจอาวุธ  ลิฟท์  บันไดเลื่อน  คอมพิวเตอร์  แทงค์น้ำ ถังบำบัดปฏิกูล ที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปเป็นต้น

- งานรื้อถอนอาคารตาง ๆ ปักฝัง สำนักงานชั่วคราว  บ้านพักคนงาน  นั่งร้านเป็นต้น

- งานทดสอบระบบต่าง ๆ  ทดสอบสภาพดิน ทดสอบเสาเข็ม  เป็นต้น

-  งานภูมิสถาปัตยกรรม  เช่น ปลูกหญ้า  จัดสวน  ปลูกต้นไม้  เป็นต้น

- งานรั้วลวดหนามที่ไม่มีคานคอนกรีต

- งานในหมวดค่าวัสดุใช้สอยอื่น ๆ